14/02/2023

REPORTE DE PLANIFICACIÓN Y PROGRESO

Grupo: C1.39

Repositorio: https://github.com/pabalcber/C1.039-Acme-SF

Integrantes:

| Nombre | Apellidos | Correo Corporativo |
| --- | --- | --- |
| Pablo | Alcántara Bernal | pabalcber@alum.us.es |
| María del Mar | Ávila Maqueda | maravimaq@alum.us.es |
| María | Barrancos Marquez | marbarmar16@alum.us.es |
| Sheng | Chen | sheche1@alum.us.es |
| Jun | Yao | junyao@alum.us.es |

Tabla de versiones:

| Fecha | Versión | Descripción de los cambios | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/02/2024 | 1.0 | Creación del documento y redacción del resumen ejecutivo | 1 |
| 16/02/2024 | 1.1 | Añadido: introducción, lista de tareas, primeras capturas, descripción de conflictos, presupuesto, comparación del costo estimado y el real, registros de progreso, conclusión y capturas finales | 1 |
| 16/02/2024 | 2.0 | Revisión final | 1 |

# 1.Índice

1.Índice

2. Resumen Ejecutivo

3.Tabla de revisiones

4. Introducción

5.Planificación

5.1. Lista de tareas

5.2. Capturas de la entrega

5.3 Presupuesto

6.Progreso

6.1. Registros de progreso

6.2. Descripción de conflictos

6.3. Comparación del costo estimado y el real

7.Conclusión

8.Bibliografía

# 2. Resumen Ejecutivo

Este es el documento referente a la planificación del estudiante 1 correspondiente con el entregable D01 correspondiente a Pablo Alcántara Bernal.

# 3.Tabla de revisiones

| Número de revisión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 16/02/2024 | Revisión de lo escrito antes de la entrega |

4. Introducción

En este documento se aborda la planificación y el progreso del primer entregable del proyecto grupal Acme Fs del estudiante 1.

La sección inicial indica como se ha planteado la planificación del primer entregable del estudiante 1. Se detallan las tareas asignadas, los plazos establecidos y el presupuesto estimado para el proyecto.

Por otro lado, la sección de progreso ofrece un análisis del avance logrado hasta la fecha. Se destacan los objetivos alcanzados, los desafíos encontrados y las estrategias implementadas para abordarlos. Además, se presenta una comparación del progreso real con el planificado.

5.Planificación

## 5.1. Lista de tareas

-Crear proyecto a partir de Hello World

Descripción: Iniciar el proyecto utilizando el esquema básico de "Hello World".

Tiempo Planificado: 1 hora

Tiempo Real: 1 hora y 46 minutos

-Crear Repositorio

Descripción: Establecer el repositorio para el proyecto.

Tiempo Planificado: 30 minutos

Tiempo Real: 34 minutos

-Cambiar banner

Descripción: Actualizar el banner del proyecto.

Tiempo Planificado: 30 minutos

Tiempo Real: 13 minutos

-Producir un informe sobre la configuración de desarrollo

Descripción: Documentar la configuración de desarrollo del proyecto.

Tiempo Planificado: 5 horas

Tiempo Real: 1 hora y 17 minutos

-Producir un informe sobre la contratación

Descripción: Documentar la configuración de desarrollo del proyecto.

Tiempo Planificado: 3 horas

Tiempo Real: 3 horas y 12 minutos

-Producir un informe de análisis

Descripción: Documentar los análisis de los requisitos de esta entrega.

Tiempo Planificado: 1 horas

Tiempo Real: 2 horas y 1 minuto

-Producir un informe de planificación y progreso

Descripción: Documentar la planificación y el progreso de esta entrega.

Tiempo Planificado: 2 horas

Tiempo Real: 4 horas y 6 minutos

-Revisar los documentos

Descripción: Revisar los documentos que hemos hecho.

Tiempo Planificado: 45 minutos

Tiempo Real: 1 hora y 13 minutos

-Menú ESP

Descripción: Modificar el menú en español para añadir mi link favorito.

Tiempo Planificado: 30 minutos

Tiempo Real: 8 minutos

-Menú ENG

Descripción: Modificar el menú en inglés para añadir mi link favorito.

Tiempo Planificado: 30 minutos

Tiempo Real: 8 minutos

## 5.2. Capturas de la entrega

-Crear proyecto a partir de Hello World

-Crear Repositorio

-Cambiar banner

-Producir un informe sobre la configuración de desarrollo

-Producir un informe de análisis

-Producir un informe de planificación y progreso

-Revisar los documentos

-Menú ESP

-Menú ENG

## 5.3 Presupuesto

6.Progreso

## 6.1. Registros de progreso

Nombre: Pablo Alcántara Bernal.

Fecha: 16/02/2024

Indicadores de rendimiento:

- Cumplimiento de Obligaciones Grupales: Bueno

- Comunicación con el Grupo: Bueno

- Trabajo al Nivel del Grupo: Bueno

Evaluación General: Bueno

Descripción de Contribuciones:

Durante el período cubierto por este reporte, he realizado todas y cada una de las tareas asignadas, grupales e individuales, a tiempo y de forma correcta. He mantenido una comunicación constante, he sido participativo, y he actuado según las decisiones del grupo, por lo que puedo decir que mi rendimiento ha sido bueno durante esta entrega.

## 6.2. Descripción de conflictos

Durante esta entrega, los conflictos que he tenido son los ya mencionados en la configuración del desarrollo: un problema con el Build Path del proyecto importado, que en ocasiones se desenlazaba del framework, y un problema con un archivo que mantenía características del  proyecto starter “Hello World” y generaba conflictos a la hora de tratar con la base de datos.

## 6.3. Comparación del costo estimado y el real

Estimación de costos:

- Horas estimadas: 7 horas y media

- Horas empleadas: 14 horas y 28 minutos

- Diferencia temporal respecto al presupuesto: 6 horas y 58 minutos

- Diferencia económico respecto al presupuesto: 169,4 €

7.Conclusión

Pese a los problemas causados por la configuración y la organización sean llevado a cabo todos los requisitos, lo que conlleva una entrega satisfactoria.

8.Bibliografía

En blanco intencionalmente.