**07/07/2024**

**REPORTE DE PLANIFICACIÓN Y PROGRESO**

Logotipo

Descripción generada automáticamente

**Grupo:** C2.039

**Repositorio:** https://github.com/pabalcber/C2.039-Acme-SF

**Integrantes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Apellidos | Correo Corporativo |
| Sheng | Chen | sheche1@alum.us.es |
| Jun | Yao | junyao@alum.us.es |

Tabla de versiones:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción de los cambios | Sprint |
| 04/03/2024 | 1.0 | Creación del documento y redacción de sus contenidos | 2 |
| 07/03/2024 | 1.1 | Modificación horas de la lista de tareas y añadidos conflictos y captura final | 2 |
| 07/07/2024 | 1.2 | Añadida última captura, horas reales y comparación. Revisión final | 2 |
|  |  |  |  |

# **1.Índice**

[**1.Índice** 3](#_Toc159006146)

[**2. Resumen Ejecutivo** 4](#_Toc159006147)

[**3.Tabla de revisiones** 5](#_Toc159006148)

[**4. Introducción** 6](#_Toc159006149)

[**5.Planificación** 7](#_Toc159006150)

[5.1. Lista de tareas 7](#_Toc159006151)

[5.2. Capturas de la entrega 8](#_Toc159006152)

[5.3 Presupuesto 10](#_Toc159006153)

[**6.Progreso** 11](#_Toc159006154)

[6.1. Registros de progreso 11](#_Toc159006155)

[6.2. Descripción de conflictos 11](#_Toc159006156)

[6.3. Comparación del costo estimado y el real 12](#_Toc159006157)

[**7.Conclusión** 13](#_Toc159006158)

[**8.Bibliografía** 14](#_Toc159006159)

# **2. Resumen Ejecutivo**

Este documento detalla el avance y la estrategia que ha seguido el proyecto Acme FS. En esta segunda entrega se ha completado la creación de entidades iniciales junto con sus satos de prueba. Se ha realizado un análisis exhaustivo del presente entregable, identificando desafíos potenciales y estableciendo estrategias para abordarlos.

# **3.Tabla de revisiones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de revisión | Fecha | Descripción |
| 1 | 07/07/2024 | Revisión final antes de la entrega |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# **4. Introducción**

En este documento se aborda la planificación y el progreso del segundo entregable del proyecto grupal Acme Fs.

La sección de planificación indica como se ha planeado este segundo Sprint. Se detallan las tareas asignadas, los plazos establecidos y el presupuesto estimado para el proyecto.

Por otro lado, la sección de progreso ofrece un análisis del avance logrado hasta la fecha. Se destacan los objetivos alcanzados, los desafíos encontrados y las estrategias implementadas para abordarlos. Además, se presenta una comparación del progreso real con el planificado.

# **5.Planificación**

## 5.1. Lista de tareas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Descripción | Asignados | Roles | Tiempo Planeado | Tiempo Real |
| Entidad claim | Crear la entidad claim con sus atributos y relaciones correspondientes | Jun Yao | Developer | 30 minutos | 45 min |
| Entidad objective | Crear la entidad objactive con sus atributos y relaciones correspondientes | Sheng Chen | Developer | 30 minutos | 41 minutos |
| Entidad risk | Crear la entidad risk con sus atributos y relaciones correspondientes | Pablo Alcántara | Developer | 30 minutos | 15 minutos |
| Entidad notice | Crear la entidad notice con sus atributos y relaciones correspondientes | María del Mar Ávila | Developer | 30 minutos | 46 minutos |
| Entidad banner | Crear la entidad banner con sus atributos y relaciones correspondientes | María Barrancos | Developer | 30 minutos | 45 min |
| Entidad administrator-dashboard | Crear la entidad administratorDashboard con sus atributos y relaciones correspondientes | María del Mar Ávila | Developer | 30 minutos | 13 minutos |
| Cofiguración de Currency | Añadir una moneda del sistema, establecida como "EUR" y una lista de monedas aceptadas, que incluya "EUR", "USD" y "GBP". | María del Mar Ávila | Developer | 15 minutos | 39 minutos |
| Revisar y corregir entidades | Revisar que todo esté bien y corregir lo que no lo esté | María del Mar Ávila | Tester | 30 minutos | 1 hora y 09 minutos |
| Información de prueba claim | Generar datos de muestra variados para probar informalmente los claims. | Jun Yao | Tester | 30 minutos | 12 minutos |
| Información de prueba objective | Generar datos de muestra variados para probar informalmente los objectives. | Sheng Chen | Tester | 30 minutos | 31 minutos |
| Información de prueba risk | Generar datos de muestra variados para probar informalmente los risks. | María del Mar | Tester | 30 minutos | 24 minutos |
| Información de prueba notice | Generar datos de muestra variados para probar informalmente los notices. | María del Mar | Tester | 30 minutos | 33  minutos |
| Información de prueba banner | Generar datos de muestra variados para probar informalmente los banners. | María Barrancos | Tester | 30 minutos | 23  minutos |
| Revisar y corregir csv | Revisar que todo esté bien y corregir lo que no lo esté | María del Mar Ávila | Tester | 30 minutos | 1 hora y 59 minutos |
| Modelo de Dominio | Realizar un diagrama de dominio UML | Pablo Alcántara | Analyst | 1 hora | 1 hora 36 minutos |
| Reporte de Análisis | Realizar un reporte de análisis de los requisitos individuales del estudiante 2 | Pablo Alcántara | Analyst | 1 hora | 42 minutos |
| Reporte de planificación y progreso | Realizar un reporte de planificación y progreso de los requisitos grupales, | María del Mar Ávila | Manager | 2 horas | 2 horas y 56 minutos |
| Realizar entrega | Subir todos los archivos al repositorio y comprimir todo el proyecto en una carpeta zip | Jun Yao | Operator | 20 minutos | 30 minutos |

## 5.2. Capturas de la entrega

1. Captura de Pantalla del Desarrollo Intermedio:

Descripción: En esta captura de pantalla, se puede observar el tablero de tareas durante el desarrollo intermedio del proyecto en el día 04/03/2024.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente

2. Captura de Pantalla al Finalizar el Proyecto:

Captura de pantalla de computadora

Descripción generada automáticamenteDescripción: Esta captura de pantalla muestra el tablero de tareas al finalizar el proyecto. Todas las tareas se encuentran en la columna "done" (hecho), indicando que el proyecto ha sido completado con éxito según lo planificado.

## 5.3 Presupuesto

Tabla

Descripción generada automáticamente

# **6.Progreso**

## 6.1. Registros de progreso

**INFORME DE GRUPO**

**Fecha:** 07/03/2024

**Indicadores de rendimiento:**

* Cumplimiento de Obligaciones Grupales: Bueno
* Comunicación con el Grupo: Medio
* Trabajo al Nivel del Grupo: Medio

**Evaluación General:** Bueno

**Descripción de Contribuciones:**

Se ha cumplido de manera consistente con las obligaciones asignadas al grupo, completando tareas a tiempo y contribuyendo al progreso del proyecto de manera efectiva. Sin embargo, la comunicación con el grupo y el trabajo a nivel de grupo han sido clasificados como promedio. Aunque se han realizado las tareas a tiempo, se reconoce la necesidad de mejorar la comunicación con el equipo. También se reconoce que, pese a haber asegurando contribuciones significativas y relevantes para el éxito del proyecto, se debe elevar el estándar de trabajo mediante una mayor colaboración y comunicación dentro del equipo.

## 6.2. Descripción de conflictos

Durante el desarrollo, se han suscitado incertidumbres sobre el planteamiento de las entidades, que han persistido en el tiempo. Estas dudas han requerido correcciones en más de una ocasión, evidenciando la complejidad y la naturaleza dinámica de los conflictos involucrados. La necesidad de revisar y ajustar repetidamente estas cuestiones subraya la importancia de un enfoque meticuloso y adaptable para abordar los desafíos presentes en el contexto de las entidades implicadas.

## **Tabla Descripción generada automáticamente**6.3. Comparación del costo estimado y el real

# **7.Conclusión**

Como conclusión nos gustaría destacar que pese a las complicaciones surgidas en la organización y comunicación hemos conseguido llevar a cabo todos los requisitos especificados, por lo que esta entrega se considera exitosa.

# **8.Bibliografía**

En blanco intencionalmente.