**14/02/2023**

**REPORTE DE PLANIFICACIÓN Y PROGRESO**

Logotipo

Descripción generada automáticamente

**Grupo:** C1.39

**Repositorio:** <https://github.com/pabalcber/C1.039-Acme-SF>

**Integrantes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Apellidos | Correo Corporativo |
| Pablo | Alcántara Bernal | pabalcber@alum.us.es |
| María del Mar | Ávila Maqueda | maravimaq@alum.us.es |
| María | Barrancos Marquez | marbarmar16@alum.us.es |
| Sheng | Chen | sheche1@alum.us.es |
| Jun | Yao | junyao@alum.us.es |

Tabla de versiones:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción de los cambios | Sprint |
| 14/02/2024 | 1.0 | Creación del documento y redacción del resumen ejecutivo | 1 |
| 16/02/2024 | 1.1 | Añadido: introducción, lista de tareas, primeras capturas, descripción de conflictos, presupuesto, comparación del costo estimado y el real, registros de progreso, conclusión y capturas finales | 1 |
| 16/02/2024 | 2.0 | Revisión final | 1 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# **1.Índice**

1.Índice

2. Resumen Ejecutivo

3.Tabla de revisiones

4. Introducción

5.Planificación

5.1. Lista de tareas

5.2. Capturas de la entrega

5.3 Presupuesto

6.Progreso

6.1. Registros de progreso

6.2. Descripción de conflictos

6.3. Comparación del costo estimado y el real

7.Conclusión

8.Bibliografía

# **2. Resumen Ejecutivo**

Este es el documento referente a la planificación del estudiante 1 correspondiente con el entregable D01 correspondiente a Pablo Alcántara Bernal.

# **3.Tabla de revisiones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de revisión | Fecha | Descripción |
| 1 | 16/02/2024 | Revisión de lo escrito antes de la entrega |
|  |  |  |
|  |  |  |

**4. Introducción**

En este documento se aborda la planificación y el progreso del primer entregable del proyecto grupal Acme Fs del estudiante 1.

La sección inicial indica como se ha planteado la planificación del primer entregable del estudiante 1. Se detallan las tareas asignadas, los plazos establecidos y el presupuesto estimado para el proyecto.

Por otro lado, la sección de progreso ofrece un análisis del avance logrado hasta la fecha. Se destacan los objetivos alcanzados, los desafíos encontrados y las estrategias implementadas para abordarlos. Además, se presenta una comparación del progreso real con el planificado.

**5.Planificación**

## 5.1. Lista de tareas

**-Crear proyecto a partir de Hello World**

**Descripción:** Iniciar el proyecto utilizando el esquema básico de "Hello World".

**Tiempo Planificado:** 1 hora

**Tiempo Real:** 1 hora y 46 minutos

**-Crear Repositorio**

**Descripción:** Establecer el repositorio para el proyecto.

**Tiempo Planificado:** 30 minutos

**Tiempo Real:** 34 minutos

**-Cambiar banner**

**Descripción:** Actualizar el banner del proyecto.

**Tiempo Planificado:** 30 minutos

**Tiempo Real:** 13 minutos

**-Producir un informe sobre la configuración de desarrollo**

**Descripción:** Documentar la configuración de desarrollo del proyecto.

**Tiempo Planificado:** 5 horas

**Tiempo Real:** 1 hora y 17 minutos

**-Producir un informe sobre la contratación**

**Descripción:** Documentar la configuración de desarrollo del proyecto.

**Tiempo Planificado:** 3 horas

**Tiempo Real:** 3 horas y 12 minutos

**-Producir un informe de análisis**

**Descripción:** Documentar los análisis de los requisitos de esta entrega.

**Tiempo Planificado:** 1 horas

**Tiempo Real:** 2 horas y 1 minuto

**-Producir un informe de planificación y progreso**

**Descripción:** Documentar la planificación y el progreso de esta entrega.

**Tiempo Planificado:** 2 horas

**Tiempo Real:** 4 horas y 6 minutos

**-Revisar los documentos**

**Descripción:** Revisar los documentos que hemos hecho.

**Tiempo Planificado:** 45 minutos

**Tiempo Real:** 1 hora y 13 minutos

**-Menú ESP**

**Descripción:** Modificar el menú en español para añadir mi link favorito.

**Tiempo Planificado:** 30 minutos

**Tiempo Real:** 8 minutos

**-Menú ENG**

**Descripción:** Modificar el menú en inglés para añadir mi link favorito.

**Tiempo Planificado:** 30 minutos

**Tiempo Real:** 8 minutos

## 5.2. Capturas de la entrega

**-Crear proyecto a partir de Hello World**

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Word

Descripción generada automáticamente

**-Crear Repositorio**

Pantalla de computadora

Descripción generada automáticamente

**-Cambiar banner**

Captura de pantalla de computadora

Descripción generada automáticamente

**-Producir un informe sobre la configuración de desarrollo**

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Word

Descripción generada automáticamente

**-Producir un informe de análisis**

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Word

Descripción generada automáticamente

**-Producir un informe de planificación y progreso**

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Word

Descripción generada automáticamente

**-Revisar los documentos**

Una captura de pantalla de una computadora

Descripción generada automáticamente

**-Menú ESP**

Captura de pantalla de computadora

Descripción generada automáticamente

**-Menú ENG**

Captura de pantalla de computadora

Descripción generada automáticamente

## 5.3 Presupuesto

Tabla

Descripción generada automáticamente

**6.Progreso**

## 6.1. Registros de progreso

**Nombre:** Pablo Alcántara Bernal.

**Fecha:** 16/02/2024

**Indicadores de rendimiento:**

* Cumplimientode Obligaciones Grupales: Bueno
* Comunicación con el Grupo: Bueno
* Trabajo al Nivel del Grupo: Bueno

**Evaluación General:** Bueno

**Descripción de Contribuciones:**

Durante el período cubierto por este reporte, he realizado todas y cada una de las tareas asignadas, grupales e individuales, a tiempo y de forma correcta. He mantenido una comunicación constante, he sido participativo, y he actuado según las decisiones del grupo, por lo que puedo decir que mi rendimiento ha sido bueno durante esta entrega.

## 6.2. Descripción de conflictos

Durante esta entrega, los conflictos que he tenido son los ya mencionados en la configuración del desarrollo: un problema con el Build Path del proyecto importado, que en ocasiones se desenlazaba del framework, y un problema con un archivo que mantenía características del proyecto starter “Hello World” y generaba conflictos a la hora de tratar con la base de datos.

## 6.3. Comparación del costo estimado y el real

Estimación de costos:

* Horas estimadas: 7 horas y media
* Horas empleadas: 14 horas y 28 minutos
* Diferencia temporal respecto al presupuesto: 6 horas y 58 minutos
* Diferencia económico respecto al presupuesto: 169,4 €

**7.Conclusión**

Pese a los problemas causados por la configuración y la organización sean llevado a cabo todos los requisitos, lo que conlleva una entrega satisfactoria.

**8.Bibliografía**

En blanco intencionalmente.