**03/03/2024**

**REPORTE DE PLANIFICACIÓN Y PROGRESO**

Logotipo

Descripción generada automáticamente

**Grupo:** C1.39

**Repositorio:** <https://github.com/pabalcber/C1.039-Acme-SF>

**Integrantes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Apellidos | Correo Corporativo |
| Pablo | Alcántara Bernal | pabalcber@alum.us.es |
| María del Mar | Ávila Maqueda | maravimaq@alum.us.es |
| María | Barrancos Marquez | marbarmar16@alum.us.es |
| Sheng | Chen | sheche1@alum.us.es |
| Jun | Yao | junyao@alum.us.es |

Tabla de versiones:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción de los cambios | Sprint |
| 03/03/2024 | 1.0 | Creación del documento y redacción de sus contenidos | 2 |
| 07/03/2024 | 1.1 | Modificados tiempos reales de la lista de tareas y comparación de costos | 2 |
| 07/03/2024 | 2.0 | Revisión final | 2 |
|  |  |  |  |

# **1.Índice**

1.Índice.……………………………………………………………………………………………………3

2. Resumen Ejecutivo.…………………………………………………………………………………4

3.Tabla de revisiones…………………………………………………………………………………..5

4. Introducción………………………………………………………………………………………….6

5.Planificación...………………………………………………………………………………………..7

5.1. Lista de tareas……………………………………………………………………………7

5.2. Capturas de la entrega………………………………………………………………..8

5.3 Presupuesto……………………………………………………………………………….9

6.Progreso……………………………………………………………………………………………….10

6.1. Registro de progreso………………………………………………………………….10

6.2. Descripción de conflictos…………………………………………………………..10

6.3. Comparación del costo estimado y el real…………………………………….11

7.Conclusión …………………………………………………………………………………………..12

8.Bibliografía……………………………………………………………………………………………13

# **2. Resumen Ejecutivo**

Este es el documento referente a la planificación del estudiante 2 correspondiente con el entregable D02 correspondiente a María del Mar Ávila Maqueda.

# **3.Tabla de revisiones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de revisión | Fecha | Descripción |
| 1 | 07/03/2024 | Revisión de lo escrito antes de la entrega |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**4. Introducción**

En este documento se aborda la planificación y el progreso del segundo entregable del proyecto grupal Acme Fs del estudiante 2.

La sección inicial indica como se ha planteado la planificación del segundo entregable del estudiante 2. Se detallan las tareas asignadas, los plazos establecidos y el presupuesto estimado para el proyecto.

Por otro lado, la sección de progreso ofrece un análisis del avance logrado hasta la fecha. Se destacan los objetivos alcanzados, los desafíos encontrados y las estrategias implementadas para abordarlos. Además, se presenta una comparación del progreso real con el planificado.

**5.Planificación**

## 5.1. Lista de tareas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Descripción | Asignados | Roles | Tiempo Planeado | Tiempo Real |
| Entidad contract | Crear la entidad contract con sus atributos y relaciones correspondientes | María del Mar | Developer | 30 minutos | 57 minutos. |
| Entidad progressLog | Crear la entidad progressLog con sus atributos y relaciones correspondientes | María del Mar | Developer | 30 minutos | 28 minutos. |
| Entidad clientDashboard | Crear la entidad clientDashboard con sus atributos y relaciones correspondientes | María del Mar | Developer | 30 minutos | 1 hora y 55 minutos. |
| Entidad client | Crear la entidad client con sus atributos y relaciones correspondientes | María del Mar | Developer | 30 minutos | 42 minutos. |
| Información de prueba | Generar datos de muestra variados para probar informalmente la aplicación. | María del Mar | Developer | 2 horas | 7 horas y 56 minutos. |
| Modelo de Dominio | Realizar un diagrama de dominio UML | María del Mar | Analyst | 1 hora | 6 horas y 02 minutos. |
| Reporte de Análisis | Realizar un reporte de análisis de los requisitos individuales del estudiante 2 | María del Mar | Analyst | 1 hora | 3 horas y 54 minutos. |
| Reporte de planificación y progreso | Realizar un reporte de planificación y progreso de los requisitos individuales del estudiante 2 | María del Mar | Manager | 2 horas | 1 hora y 49 minutos. |

## 5.2. Capturas de la entrega

Avance del proyecto el 03/03/2024:

Pantalla de juego de computadora

Descripción generada automáticamente con confianza media

Captura de pantalla de computadora

Descripción generada automáticamenteFinalización trabajo 07/03/2024:

## Tabla Descripción generada automáticamente5.3 Presupuesto

**6.Progreso**

## 6.1. Registro de progreso

**Nombre:** María del Mar Ávila Maqueda.

**Fecha:** 07/03/2024

**Indicadores de rendimiento:**

* Cumplimientode Obligaciones Grupales: Bueno
* Comunicación con el Grupo: Medio
* Trabajo al Nivel del Grupo: Bueno

**Evaluación General:** Bueno

**Descripción de Contribuciones:**

## Durante el período abarcado por este informe, he mantenido un desempeño constante en mis responsabilidades, completando puntualmente las tareas asignadas y aportando al avance del proyecto. No obstante, reconozco que mi comunicación con el equipo no ha sido óptima. Aunque he cumplido con las entregas a tiempo, no he comunicado adecuadamente mi progreso al resto del grupo, asumiendo que lo percibirían por sí mismos. He sido inconsistente en mi comunicación y reconozco que esto ha sido una debilidad. A pesar de todo, mi nivel de trabajo ha sido comparable al del resto del equipo, garantizando que mis contribuciones han sido valiosas y pertinentes para el éxito general del proyecto. En resumen, pese a la falta de comunicación, considero que he mantenido un buen desempeño y he cumplido con las expectativas establecidas para el equipo.

## 6.2. Descripción de conflictos

En blanco intencionalmente

## Tabla Descripción generada automáticamente6.3. Comparación del costo estimado y el real

**7.Conclusión**

Pese a los problemas causados por el diseño se han llevado a cabo todos los requisitos, lo que conlleva una entrega satisfactoria.

**8.Bibliografía**

En blanco intencionalmente.