**06/07/2024**

**REPORTE DE PLANIFICACIÓN Y PROGRESO**

Logotipo

Descripción generada automáticamente

**Grupo:** C2.039

**Repositorio:** https://github.com/pabalcber/C2.039-Acme-SF

**Integrantes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Apellidos | Correo Corporativo |
| Sheng | Chen | sheche1@alum.us.es |
| Jun | Yao | junyao@alum.us.es |

# **Tabla de versiones:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción de los cambios | Sprint |
| 18/04/2024 | 1.0 | Creación del documento y redacción de sus contenidos | 3 |
| 21/04/2024 | 1.1 | Modificados tiempos reales de la lista de tareas y comparación de costos | 3 |
| 06/07/2024 | 2.0 | Revisión final | 3 |
|  |  |  |  |

# **1.Índice**

[**Tabla de versiones:** 2](#_Toc165064834)

[**1.Índice** 3](#_Toc165064835)

[**2. Resumen Ejecutivo** 4](#_Toc165064836)

[**3.Tabla de revisiones** 5](#_Toc165064837)

[**4. Introducción** 6](#_Toc165064838)

[**5.Planificación** 7](#_Toc165064839)

[5.1. Lista de tareas 7](#_Toc165064840)

[5.3 Presupuesto 8](#_Toc165064841)

[**6.Progreso** 9](#_Toc165064842)

[6.1. Registro de progreso 9](#_Toc165064843)

[6.2. Descripción de conflictos 9](#_Toc165064844)

[6.3. Comparación del costo estimado y el real 9](#_Toc165064847)

[**7.Conclusión** 10](#_Toc165064848)

[**8.Bibliografía** 11](#_Toc165064849)

# **2. Resumen Ejecutivo**

Este es el documento referente a la planificación del estudiante 3 correspondiente con el entregable D03 correspondiente a Sheng Chen.

# **3.Tabla de revisiones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de revisión | Fecha | Descripción |
| 1 | 06/07/2024 | Revisión de lo escrito antes de la entrega |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# **4. Introducción**

En este documento se aborda minuciosamente la planificación y ejecución del tercer entregable del proyecto grupal Acme Fs del estudiante 3. La sección inicial ofrece una visión detallada de la estrategia de planificación, delineando las tareas asignadas, los plazos establecidos y el presupuesto estimado para el proyecto. Por otro lado, la sección de progreso proporciona un análisis exhaustivo del avance alcanzado hasta la fecha. Se destacan los objetivos logrados, los desafíos encontrados y las estrategias implementadas para abordarlos. Además, se presenta una comparación meticulosa del progreso real con el planificado, proporcionando una comprensión completa del estado actual del proyecto y las áreas que requieren atención adicional.

# **5.Planificación**

## 5.1. Lista de tareas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Descripción | Asignados | Roles | Tiempo Planeado | Tiempo Real |
| S3-Man06: Listing | List the training modules that they have created | Sheng Chen | Developer | 2 horas | 2 horas y 23 minutos |
| S3-Man06: Show Details | Show the details of their training modules | Sheng Chen | Developer | 2 horas | 1 hora y 05 minutos |
| S3-Man06: Create | Create the training modules | Sheng Chen | Developer | 2 horas | 2 horas y 12 minutos |
| S3-Man06: Delete | Delete the training modules | Sheng Chen | Developer | 30 minutos | 57 minutos |
| S3-Man06: Update and Publish | Update and Publish the training modules | Sheng Chen | Developer | 2 hoaras | 1 hora y 19 minutos |
| S3-Man07: Listing | List the training sessions in their training modules | Sheng Chen | Developer | 1 hora | 43 minutos |
| S3-Man07: Show Details | Show the details of their training sessions | Sheng Chen | Developer | 1 hora | 2 horas y 37 minutos |
| S3-Man07: Delete | Delete the training sessions | Sheng Chen | Developer | 1 hora | 1 hora y 03 minutos |
| S3-Man07: Update | Update a training sessions as long as it is not published | Sheng Chen | Developer | 1 hora | 43 minutos |
| S3-Man08 | Show their developerdashboards | Sheng Chen | Developer | 2 hora | 6 horas y 54 minutos |
| S3-Sup17 | Sign up to the system and become a developer. | Sheng Chen | Developer | 1 hora | 1 hora y 12 minutos |
| S3-Sup18 | Operations by developerson user accounts: Sign up to the system and become a developer. | Sheng Chen | Developer | 1 hora | 58 minutos |
| Analysis report | Realizar un reporte de análisis de los requisitos individuales del estudiante 3 | Sheng Chen | Analyst | 3 horas | 2 horas y 48 minutos |
| Planning and progress report | Realizar un reporte de planificación y progreso de los requisitos individuales del estudiante 3 | Sheng Chen | Manager | 3 horas | 3 horas y 31 minutos |

## 5.3 Presupuesto

表格

描述已自动生成

# **6.Progreso**

## 6.1. Registro de progreso

**Nombre:** Sheng Chen.

**Fecha:** 3/03/2024

**Indicadores de rendimiento:**

* Cumplimiento de Obligaciones Grupales: Bueno
* Comunicación con el Grupo: Bueno
* Trabajo al Nivel del Grupo: Bueno

**Evaluación General:** Bueno

**Descripción de Contribuciones:**

Durante el período analizado, he mantenido un compromiso constante con las responsabilidades del grupo, completando las tareas asignadas de manera puntual y aportando al desarrollo del proyecto. Ha demostrado una comunicación efectiva al participar activamente en discusiones y proporcionar actualizaciones periódicas sobre el progreso del trabajo. Además, su desempeño ha estado a la par del equipo, asegurando que sus contribuciones sean valiosas y pertinentes para el éxito general del proyecto. En resumen, su rendimiento ha sido satisfactorio y ha cumplido con las expectativas establecidas para el equipo de manera consistente.

## 6.2. Descripción de conflictos

**Conflicto 1**

## En múltiples ocasiones, al configurar un botón para una función específica y al intentar utilizarlo después de su configuración, me encontré con un error 404.

## La solución consistió en eliminar por completo la funcionalidad y luego volver a implementarla.

**Conflicto 2**  
Al intentar utilizar el botón "Crear registro de progreso", me encontré con un error 500 debido a la falta de identificación del contrato.

La solución consistió en transformar la lista de registros de progreso en una colección.

## 6.3. Comparación del costo estimado y el real

表格

描述已自动生成

# **7.Conclusión**

A pesar de los problemas surgidos durante la configuración y la organización, se han cumplido todos los requisitos, lo que resulta en una entrega satisfactoria.

# **8.Bibliografía**

En blanco intencionalmente.