**26/05/2024**

**REPORTE DE PLANIFICACIÓN Y PROGRESO**

Logotipo

Descripción generada automáticamente

**Grupo:** C1.39

**Repositorio:** <https://github.com/pabalcber/C1.039-Acme-SF>

**Integrantes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Apellidos | Correo Corporativo |
| Pablo | Alcántara Bernal | pabalcber@alum.us.es |
| María del Mar | Ávila Maqueda | maravimaq@alum.us.es |
| María | Barrancos Marquez | marbarmar16@alum.us.es |
| Sheng | Chen | sheche1@alum.us.es |
| Jun | Yao | junyao@alum.us.es |

# **Tabla de versiones:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción de los cambios | Sprint |
| 24/05/2024 | 1.0 | Creación del documento y redacción de sus contenidos | 4 |
| 25/05/2024 | 1.1 | Modificados tiempos reales de la lista de tareas y comparación de costos | 4 |
| 26/05/2024 | 2.0 | Revisión final | 4 |
|  |  |  |  |

# **1.Índice**

[**Tabla de versiones:** 2](#_Toc165064834)

[**1.Índice** 3](#_Toc165064835)

[**2. Resumen Ejecutivo** 4](#_Toc165064836)

[**3.Tabla de revisiones** 5](#_Toc165064837)

[**4. Introducción** 6](#_Toc165064838)

[**5.Planificación** 7](#_Toc165064839)

[5.1. Lista de tareas 7](#_Toc165064840)

[5.3 Presupuesto 8](#_Toc165064841)

[**6.Progreso** 8](#_Toc165064842)

[6.1. Registro de progreso 8](#_Toc165064843)

[6.2. Descripción de conflictos 9](#_Toc165064844)

[6.3. Comparación del costo estimado y el real 9](#_Toc165064847)

[**7.Conclusión** 10](#_Toc165064848)

[**8.Bibliografía** 11](#_Toc165064849)

# **2. Resumen Ejecutivo**

Este es el documento referente a la planificación del estudiante 3 correspondiente con el entregable D03 correspondiente a Sheng Chen.

# **3.Tabla de revisiones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de revisión | Fecha | Descripción |
| 1 | 27/05/2024 | Revisión de lo escrito antes de la entrega |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# **4. Introducción**

En este documento se aborda minuciosamente la planificación y ejecución del tercer entregable del proyecto grupal Acme Fs del estudiante 3. La sección inicial ofrece una visión detallada de la estrategia de planificación, delineando las tareas asignadas, los plazos establecidos y el presupuesto estimado para el proyecto. Por otro lado, la sección de progreso proporciona un análisis exhaustivo del avance alcanzado hasta la fecha. Se destacan los objetivos logrados, los desafíos encontrados y las estrategias implementadas para abordarlos. Además, se presenta una comparación meticulosa del progreso real con el planificado, proporcionando una comprensión completa del estado actual del proyecto y las áreas que requieren atención adicional.

# **5.Planificación**

## 5.1. Lista de tareas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Descripción | Asignados | Roles | Tiempo Planeado | Tiempo Real |
| S4-Man09:Test | Produce a test suite for Requirements #6 and #7 | Sheng Chen | Tester | 20 horas | 25 horas y 27 minutos |
| S4-Man10: Testing report | Produce a testing report | Sheng Chen | Tester | 2 horas | 3 horas y 10 minutos |
| S4-Sup23: Reporte de planificación y progreso | Realizar un reporte de planificación y progreso de los requisitos | Sheng Chen | Manager | 1 hora | 1 hora y 24 minutos |
| S4-Sup24:Reporte de análisis | Produce un reporte de análisis | Sheng Chen | Analyst | 1 hora | 44 minutos |

## 5.3 Presupuesto

图片包含 图形用户界面

描述已自动生成

# **6.Progreso**

## 6.1. Registro de progreso

**Nombre:** Sheng Chen.

**Fecha:** 26/05/2024

**Indicadores de rendimiento:**

* Cumplimiento de Obligaciones Grupales: Media
* Comunicación con el Grupo: Medio
* Trabajo al Nivel del Grupo: Medio

**Evaluación General:** Bueno

**Descripción de Contribuciones:**

## Se han cumplido todas las especificaciones, pero se ha realizado todo a última hora y la comunicación con los miembros del grupo no ha sido tan constante como debería haber sido.

## 6.2. Descripción de conflictos

**Conflicto 1**

## **Problema**: A la hora de actualizar el framework me da error de que no ha encontrado la carpeta

## **solución**: He importado otra vez el framework y solucioné el problema.

**Conflicto 2**  
**Problema:** Ha aparecido un error sobre formato incorrecto de csv

**Solución**: He cambiado el contenido de csv porque no se puedo poner testo de otro idioma como, por ejemplo, chino.

## 6.3. Comparación del costo estimado y el real

表格

描述已自动生成

# **7.Conclusión**

A pesar de los problemas surgidos durante la configuración y la organización, se han cumplido todos los requisitos, lo que resulta en una entrega satisfactoria.

# **8.Bibliografía**

En blanco intencionalmente.