**14/02/2023**

**REPORTE DE PLANIFICACIÓN Y PROGRESO**

Logotipo

Descripción generada automáticamente

**Grupo:** C1.39

**Repositorio:** <https://github.com/pabalcber/C1.039-Acme-SF>

**Integrantes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Apellidos | Correo Corporativo |
| Pablo | Alcántara Bernal | pabalcber@alum.us.es |
| María del Mar | Ávila Maqueda | maravimaq@alum.us.es |
| María | Barrancos Marquez | marbarmar16@alum.us.es |
| Sheng | Chen | sheche1@alum.us.es |
| Jun | Yao | junyao@alum.us.es |

Tabla de versiones:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción de los cambios | Sprint |
| 14/02/2024 | 1.0 | Creación del documento | 1 |
| 15/02/2024 | 1.1 | Añadido: redacción del resumen ejecutivo introducción, lista de tareas, primeras capturas, descripción de conflictos y presupuesto | 1 |
| 16/02/2024 | 1.2 | Añadido: comparación del costo estimado y el real registros de progreso, conclusión y capturas finales | 1 |
| 16/02/2024 | 2.0 | Revisión final | 1 |
|  |  |  |  |

# **1.Índice**

1.Índice.……………………………………………………………………………………………………3

2. Resumen Ejecutivo.…………………………………………………………………………………4

3.Tabla de revisiones…………………………………………………………………………………..5

4. Introducción………………………………………………………………………………………….6

5.Planificación...………………………………………………………………………………………..7

5.1. Lista de tareas……………………………………………………………………………7

5.2. Capturas de la entrega………………………………………………………………..7

5.3 Presupuesto……………………………………………………………………………..13

6.Progreso……………………………………………………………………………………………….14

6.1. Registro de progreso………………………………………………………………….14

6.2. Descripción de conflictos…………………………………………………………..15

6.3. Comparación del costo estimado y el real…………………………………….16

7.Conclusión …………………………………………………………………………………………..18

8.Bibliografía……………………………………………………………………………………………19

# **2. Resumen Ejecutivo**

Este es el documento referente a la planificación del estudiante 4 correspondiente con el entregable D01 correspondiente a Jun Yao.

# **3.Tabla de revisiones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de revisión | Fecha | Descripción |
| 1 | 16/02/2024 | Revisión de lo escrito antes de la entrega |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**4. Introducción**

En este documento se aborda la planificación y el progreso del primer entregable del proyecto grupal Acme Fs del estudiante 4.

La sección inicial indica como se ha planteado la planificación del primer entregable del estudiante 4. Se detallan las tareas asignadas, los plazos establecidos y el presupuesto estimado para el proyecto.

Por otro lado, la sección de progreso ofrece un análisis del avance logrado hasta la fecha. Se destacan los objetivos alcanzados, los desafíos encontrados y las estrategias implementadas para abordarlos. Además, se presenta una comparación del progreso real con el planificado.

**5.Planificación**

## 5.1. Lista de tareas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Descripción | Asignados | Roles | Tiempo Planeado | Tiempo Real |
| Descarga Proyecto | Descarga de GitHub del proyecto | YaoSpain | Developer | 20 minutos | 15 minutos |
| Configuración Proyecto | Configuración de las herramientas necesarias para inicializar el proyectoe inicialización de dicho proyecto. | YaoSpain | Developer | 30 minutos | 6 horas y 15 minutos |
| Menú Esp | Modificar el menú en español para añadir el link favorito de maravimaq | YaoSpain | Developer | 20 minutos | 10 minutos |
| Menú Eng | Modificar el menú en inglés para añadir el link favorito de maravimaq | YaoSpain | Developer | 20 minutos | 10 minutos |
| Reporte de Análisis | Realizar un reporte de análisis de los requisitos individuales del estudiante 4 | YaoSpain | Developer | 1 hora | 1 horas y 17 minutos |
| Reporte de planificación y progreso | Realizar un reporte de planificación y progreso de los requisitos individuales del estudiante 4 | YaoSpain | Developer | 2 horas | 3 horas y 39 minutos |
| Revisar lo que hay que entrega | Revisar toda las tareas que hemos hecho | YaoSpain | Operator | 1 hora | 1 hora y 34minutos |

## 5.2. Capturas de la entrega

Captura sobre la modificación del menú en español:

Texto


Descripción generada automáticamente con confianza media

Captura sobre la modificación del menú en inglés:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Captura sobre los cambios hechos para que se muestren los cambios anteriores en el menú:



Capturas sobre el avance del requisito de modificación del menú en el proyecto de Github:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente

Capturas sobre el avance de este documento:

 Imagen que contiene Tabla

Descripción generada automáticamente

Texto

Descripción generada automáticamente con confianza media

Tabla

Descripción generada automáticamente con confianza media

Capturas sobre el avance del requisito del documento de planificación y progreso en el proyecto de github:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto


Descripción generada automáticamente


Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente

Capturas sobre el avance del documento de análisis:







Capturas sobre el avance del requisito del documento de análisis en el proyecto de github:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente

## 5.3 Presupuesto

Tabla

Descripción generada automáticamente

**6.Progreso**

## 6.1. Registro de progreso

**Nombre:** Jun Yao.

**Fecha:** 15/02/2024

**Indicadores de rendimiento:**

* Cumplimiento de Obligaciones Grupales: Bueno
* Comunicación con el Grupo: Bueno
* Trabajo al Nivel del Grupo: Bueno

**Evaluación General:** Bueno

**Descripción de Contribuciones:**

Durante el período examinado, el estudiante número 4 ha demostrado un compromiso sólido con las responsabilidades del equipo, cumpliendo diligentemente con las tareas asignadas y aportando de manera significativa al avance del proyecto. Su habilidad para mantener una comunicación abierta y efectiva ha sido notable, participando de forma activa en discusiones y proporcionando actualizaciones periódicas sobre el estado del proyecto. Además, su desempeño se ha destacado por estar en sintonía con el resto del equipo, asegurando que sus contribuciones sean pertinentes y valiosas para el éxito general del proyecto. En resumen, su rendimiento ha sido consistente y satisfactorio, cumpliendo plenamente con las expectativas establecidas para el equipo.

## 6.2. Descripción de conflictos

**Conflicto 1**

Descripción: A la hora de importar el proyecto de helloworld me aparece dos erros “Not found project”

Solución: Tras consultar al profesor , la problema era no importar el acme framework.

**Conflicto 2**

Descripción: Una vez inicializada la base de datos, lanzado los launchers y reiniciado eclipse, no me aparecían las opciones para popular ni ejecutar el proyecto.

Solución: lo que hecho es mirar que ha ejecutado el create-launchers, y me da cuenta que el nombre de proyecto no sale un nombre diferente , cambiando nombre la problema ya esta solucionado.

**Conflicto 3**

Descripción: Eclipse no me permite hacer un push de los cambios realizados en el proyecto.

Solución: Con el ayuda de compañero . Realizar los commits, los pulls y los push desde la consola, en lugar de hacerlo desde Eclipse.

## 6.3. Comparación del costo estimado y el real

**1.Estimación de costos:**

**Horas estimadas por rol:**

* Operator: 30 minutos
* Developer: 5 horas

**Tarifas Horarias por rol:**

* Operator: 20€/hora
* Developer: 20€/hora

**Costos estimados por rol:**

* Operator: 10€
* Developer: 100€

**Amortización estimada:** 250€

**Total estimado:** 360€

**2.Costos Reales:**

**Horas reales por rol:**

* Operator: 54 minutos
* Developer: 7 horas

**Tarifas Horarias por rol:**

* Operator: 20 €/hora
* Developer: 20 €/hora

**Costos reales por rol:**

* Operator: 18€
* Developer: 140€

**Amortización real:** 250€

**Total real:** 408€

**3.Comparación:**

**Variación en Horas:**

* Operator: 24 minutos
* Developer: 2 horas

**Variación en Tarifas Horarias por rol:**

* Operator: 0 €/hora
* Developer: 0 €/hora

**Variación en costos por rol:**

* Operator: 8€
* Developer: 40€

**Variación en amortización:** 0€

**Variación total:** 48€

**7.Conclusión**

A pesar de los contratiempos ocasionados por problemas de configuración y organización, se han cumplido todos los requisitos establecidos, lo que resulta en una entrega satisfactoria. Este logro refleja el compromiso y la dedicación del equipo para superar obstáculos y garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

**8.Bibliografía**

En blanco intencionalmente.