**7/03/2024**

**REPORTE DE PLANIFICACIÓN Y PROGRESO**

Logotipo

Descripción generada automáticamente

**Grupo:** C1.39

**Repositorio:** <https://github.com/pabalcber/C1.039-Acme-SF>

**Integrantes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Apellidos | Correo Corporativo |
| María | Barrancos Márquez | marbarmar16@alum.us.es |

Tabla de versiones:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción de los cambios | Sprint |
| 6/03/2024 | 1.0 | Creación del documento y redacción del resumen inicial | 1 |
| 7/03/2024 | 1.1 | Añadido: Presupuesto y gestión final | 1 |
|  |  |  |  |

# **1.Índice**

[1.Índice 2](#_Toc697311194)

[2. Resumen Ejecutivo 3](#_Toc728984342)

[3.Tabla de revisiones 3](#_Toc438620154)

[5.1. Lista de tareas 6](#_Toc1427537809)

[Tareas Realizadas: 6](#_Toc936811893)

[5.2. Capturas de la entrega 6](#_Toc875712960)

[6.1. Descripción de conflictos 6](#_Toc19030506)

[6.2. Comparación del costo estimado y el real 6](#_Toc427129551)

# **2. Resumen Ejecutivo**

Este documento detalla el avance y la estrategia que ha seguido el proyecto Acme FS. Se ha realizado un análisis exhaustivo del presente entregable, identificando desafíos potenciales y estableciendo estrategias para abordarlos. En resumen, el proyecto progresa según lo planificado, con un enfoque en alcanzar los objetivos establecidos y garantizar una entrega final exitosa.

# **3.Tabla de revisiones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de revisión | Fecha | Descripción |
| 1 | 7/03/2024 | Revisión final antes de la entrega |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**4. Introducción**

En el presente documento se aborda la planificación y el progreso del segundo entregable del proyecto individual del Student 5, María Barrancos Márquez.

La sección de planificación describe cómo se ha diseñado la segunda tarea obligatoria. Se proporciona un desglose detallado de las tareas asignadas a dicho alumno, los plazos definidos y el presupuesto estimado para el proyecto.

Por otro lado, la sección de progreso ofrece un análisis exhaustivo del avance logrado hasta la fecha. Se resaltan los objetivos alcanzados, así como los desafíos encontrados durante el proceso y las estrategias implementadas para superarlos.

**5.Planificación**

## 5.1. Lista de tareas

### **Tareas Realizadas:**

* **Entidad Code Audits**
  + **Descripción:** Generar la entidad Code Audits.
  + **Responsable:** María Barrancos Márquez
  + **Tiempo Planificado:** 0.5h
  + **Tiempo Real:** 40min
* **Entidad Audit Records**
  + **Descripción:** Generar la entidad **Audit Records**.
  + **Responsable:** María Barrancos Márquez
  + **Tiempo Planificado:** 0.5h
  + **Tiempo Real:** 40min
* **Entidad Auditor Dashboards**
  + **Descripción:** Generar la entidad **Auditor Dashboards**.
  + **Responsable:** María Barrancos Márquez
  + **Tiempo Planificado:** 0.5h
  + **Tiempo Real:** 1h
* **Auditor Sample data**
  + **Descripción:** Generar csv Auditor.
  + **Responsable:** María Barrancos Márquez
  + **Tiempo Planificado:** 0.5h
  + **Tiempo Real:** 40min
* **Entidad Auditor** 
  + **Descripción:** Generar la entidad **Auditor**.
  + **Responsable:** María Barrancos Márquez
  + **Tiempo Planificado:** 0.5h
  + **Tiempo Real:** 40min
* **Producir un modelo UML**
  + **Descripción:** Generar un informe modelo UML de las entidades creadas.
  + **Responsable:** María Barrancos Márquez
  + **Tiempo Planificado:** 2 horas
  + **Tiempo Real:** 2.5 horas
* **Producir un informe de análisis sobre este entregable**
  + **Descripción:** Generar un informe analítico sobre el entregable.
  + **Responsable:** María Barrancos Márquez
  + **Tiempo Planificado:** 2 horas
  + **Tiempo Real:** 1.5 horas
* **Producir un informe de planificación y progreso**
  + **Descripción:** Crear un informe detallado sobre la planificación y el progreso del proyecto.
  + **Tiempo Planificado:** 2 horas
  + **Tiempo Real:** 1.5 horas

## 5.2. Capturas de la entrega

No aplica.

**6.Progreso**

## 6.1. Descripción de conflictos

Durante el desarrollo de este sprint, me he enfrentado a varios desafíos significativos, principalmente en la fase de diseño y configuración de las entidades involucradas. La complejidad inherente y la multitud de consideraciones asociadas con la definición de estas entidades resultaron en numerosos problemas que necesitaron ser abordados. Establecer parámetros claros y precisos para las entidades fue desafiante, ya que requería una comprensión exhaustiva de sus roles y relaciones dentro del proyecto. A pesar de estas dificultades iniciales, perseveré con tenacidad y dedicación. La alta complejidad en la definición de entidades se tradujo en una adaptación satisfactoria al proyecto, permitiéndome cumplir con los requisitos del sprint exitosamente.

## 6.2. Comparación del costo estimado y el real

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Tiempo estimado** | **Tiempo dedicado** | **Coste estimado** | **Coste real** |
| **D02-2: Code audits entity** | 30min | 40min | 10€ | 13€ |
| **D02-3:** Audit records | 30min | 40min | 10€ | 13€ |
| **D02-4: Auditor Dashboards** | 30min | 1h | 10€ | 20€ |
| **D02-5:** Auditor sample data | 30min | 40min | 10€ | 13€ |
| D02- 13: Auditor Entity | 30min | 40min | 10€ | 13€ |
| D02-14: UML model | 2h | 2.5h | 40€ | 50€ |
| D02-15: Analysis report | 2h | 1.5h | 40€ | 30€ |
| D02-16: Planning y Progress report | 2h | 1.5h | 40€ | 30€ |
| **Total:** | | | | 182€ |

**7.Conclusión**

En conclusión, me complace destacar que, a pesar de las complicaciones surgidas durante el desarrollo de este sprint, he logrado cumplir con todos los requisitos especificados. Por lo tanto, considero que esta entrega ha sido exitosa.

**8.Bibliografía**

En blanco intencionalmente.