**14/02/2023**

**REPORTE DE PLANIFICACIÓN Y PROGRESO**

Logotipo

Descripción generada automáticamente

**Grupo:** C1.39

**Repositorio:** <https://github.com/pabalcber/C1.039-Acme-SF>

**Integrantes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Apellidos | Correo Corporativo |
| María | Barrancos Márquez | marbarmar16@alum.us.es |

Tabla de versiones:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción de los cambios | Sprint |
| 14/02/2024 | 1.0 | Creación del documento y redacción del resumen inicial | 1 |
| 15/02/2024 | 1.1 | Añadido: Presupuesto y gestión final | 1 |
|  |  |  |  |

# **1.Índice**

[1.Índice 2](#_Toc697311194)

[2. Resumen Ejecutivo 3](#_Toc728984342)

[3.Tabla de revisiones 3](#_Toc438620154)

[5.1. Lista de tareas 6](#_Toc1427537809)

[Tareas Realizadas: 6](#_Toc936811893)

[5.2. Capturas de la entrega 6](#_Toc875712960)

[6.1. Descripción de conflictos 6](#_Toc19030506)

[6.2. Comparación del costo estimado y el real 6](#_Toc427129551)

# **2. Resumen Ejecutivo**

Este documento detalla el avance y la estrategia que ha seguido el proyecto Acme FS. En esta primera entrega se ha completado a configuración inicial del proyecto, asegurando un entorno de desarrollo funcional y cumpliendo con los requisitos de internacionalización en inglés y español. Se ha realizado un análisis exhaustivo del presente entregable, identificando desafíos potenciales y estableciendo estrategias para abordarlos. En resumen, el proyecto progresa según lo planificado, con un enfoque en alcanzar los objetivos establecidos y garantizar una entrega final exitosa.

# **3.Tabla de revisiones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de revisión | Fecha | Descripción |
| 1 | 16/02/2024 | Revisión final antes de la entrega |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**4. Introducción**

En el presente documento se aborda la planificación y el progreso del primer entregable del proyecto individual del Student 5, María Barrancos Márquez.

La sección de planificación describe cómo se ha diseñado la primera tarea obligatoria, abarcando la personalización del entorno de desarrollo y el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos. Se proporciona un desglose detallado de las tareas asignadas a dicho alumno, los plazos definidos y el presupuesto estimado para el proyecto.

Por otro lado, la sección de progreso ofrece un análisis exhaustivo del avance logrado hasta la fecha. Se resaltan los objetivos alcanzados, así como los desafíos encontrados durante el proceso y las estrategias implementadas para superarlos.

**5.Planificación**

## 5.1. Lista de tareas

### **Tareas Realizadas:**

* **Producir un informe de análisis sobre este entregable**
  + **Descripción:** Generar un informe analítico sobre el entregable.
  + **Responsable:** María Barrancos Márquez
  + **Tiempo Planificado:** 2 horas
  + **Tiempo Real:** 2.5 horas
* **Producir un informe de planificación y progreso**
  + **Descripción:** Crear un informe detallado sobre la planificación y el progreso del proyecto.
  + **Tiempo Planificado:** 2 horas
  + **Tiempo Real:** 2.5 horas

## 5.2. Capturas de la entrega

No aplica.

**6.Progreso**

## 6.1. Descripción de conflictos

Durante el transcurso de este sprint, me he enfrentado a varios desafíos significativos, especialmente en la fase de configuración del entorno. La complejidad inherente y la multitud de puntos a considerar en este proceso se tradujeron en numerosos problemas que necesitaron abordarse. La curva inicial de adaptación al proyecto fue notablemente empinada, ya que la configuración requería una comprensión detallada de diversos elementos técnicos. A pesar de estos desafíos iniciales, logré superar las dificultades con tenacidad y dedicación. La alta curva de aprendizaje se tradujo finalmente en una adaptación satisfactoria al proyecto, permitiéndome cumplir con los requisitos del sprint de manera exitosa.

## 6.2. Comparación del costo estimado y el real

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Tiempo estimado** | **Tiempo dedicado** | **Coste estimado** | **Coste real** |
| **D01-1: Menu-banner** | 1h | 40min | 20€ | 13€ |
| **D01-2:** Analysis Report | 2h | 2h | 40€ | 40€ |
| **D01-3: Planning y Progress Report** | 3h | 3.5h | 70€ | 60€ |
| **Total:** | | | | 113€ |

**7.Conclusión**

En conclusión, me complace destacar que, a pesar de las complicaciones surgidas en la configuración y mi falta de experiencia previa en este tipo de situaciones, he logrado cumplir con todos los requisitos especificados. Por lo tanto, considero que esta entrega ha sido exitosa.

**8.Bibliografía**

En blanco intencionalmente.